附件8

2018年“市县委书记和市县长项目工程”计划

| 序号 | 项目 名称 | 建设规模和内容 | 总投资（亿元） | 拟选址 | 目前进展 情况 | 下一步招引计划 | 责任 领导 | 项目所在地配合领导 | 市级行业主管部门 | 市级招引综合服务部门 | 计划成立项目公司时间 （年、月） | 项目属性（是否为浙商回归项目、外资项目、央企合作项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华东大峡谷国际 旅游度假区项目 | 至2020年规划建设用地面积2700亩，总投资约100亿元，其中：产业用地面积约1500亩，产业投资约60亿元，建设主要内容包含生态观光、休闲度假、运动娱乐、田园体验、畲族文化、养生养老、环境保护、旅游综合服务等。其中:一期炉溪花谷生态养生园，建设用地面积约600亩，总投资约27亿元，主要建设入口广场、生态停车场、服务中心、恒温水世界、温室植物园、植物养生苑、植物迷宫、探险乐园（含峡谷漂流等）、风情古镇（含山水演艺等）等。 | 60 | 泰顺县 雅阳镇 | 2018年2月已成立项目公司和县级指挥部。 | 开展政策处理、项目审批等前期工作，争取开工建设。 | 姚高员 市长 | 泰顺县委书记 董旭斌 | 市旅游局 | 市发改委 | 已成立 | 浙商回归 |  |
| 2 | 山海协作生态旅游文化产业项目 | 项目建设用地约500亩，以廊桥特色旅游为重点，打造浙南休闲养生旅游胜地，大力发展生态旅游、文化创意、康体休闲、健康养老、农业休闲等产业，建设廊桥文化园九曲溪爱情谷、浪漫花海、水墨乡村、度假酒店、小松坡游客中心、小松坡自驾车营地、古村精品酒店等项目。 | 15 | 泰顺县 雅阳镇 泗溪镇 | 完成园区方案设计，成立县级项目指挥部。 | 成立项目合作公司，互派干部，加快推进产业园初步设计调整细化等前期。 | 黄阳栩 县长 | / | 市旅游局 | 市招商局 | 2018年12月 |  |  |
| 3 | 云湖天地康旅产业综合项目 | 建设用地110亩，点式供地，其余流转租赁，建设养生养老中心、康旅坡地村镇试点、滨水生态公园、特色名宿群、乡村酒店、醉忆三月三大地艺术园、状元故里、畲乡田园综合体等。 | 14 | 泰顺县司前畲族镇 | 已列入省级坡地村镇试点项目，完成建设方案报批，并与投资方签订初步合作意向协议。 | 开工建设康旅坡地村镇。 | 罗招政 常务副县长 | / | 市旅游局 | 市招商局 |  |  |  |