附件1

2020年度财政专项扶贫资金项目(村级小型公益类)拟安排情况表

| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 实施时间（年、月） | 建设内容规模 （亩、km×m） | 受益农户（户） | 项目投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 农户 总数 | 其中低收入农户 | 总投资 | 拟补助资金 |
| 1 | 罗阳镇 | 联新村江家山路口至北基湾道路硬化 | 罗阳镇联新村 | 江家山路口至北基湾 | 2020.05 | 道路硬化1750㎡（均宽3.5m）,厚0.16m。 | 30 | 15 | 16.7 | 15 |
| 2 | 罗阳镇 | 恩岱垟产业道路硬化工程 | 罗阳镇恩岱垟村 | 山茶垄 | 2020.05 | 道路硬化1500㎡（上段长250m，均宽2.5m；下段长250m，均宽3.5m）,厚0.14m。 | 30 | 15 | 12.6 | 11.3 |
| 3 | 罗阳镇 | 洪溪美村产业道路硬化 | 罗阳镇洪溪美村 | 火炬坵 | 2020.05 | 道路硬化1750㎡（均宽3m）,厚0.16m。 | 30 | 15 | 16.7 | 15 |
| 4 | 罗阳镇 | 三联村靠驼洋农村饮用水 | 罗阳镇三联村 | 三联村靠驼洋 | 2020.05 | 新建的储水池一座30m³，过滤池一座5m³，拦水坝一处4m³，PE管DN32mm 600m， PE管DN75mm 350m、PE管DN50mm 300m，消毒设备一套等。 | 45 | 15 | 11 | 9.9 |
| 5 | 罗阳镇 | 门楼底村产业道路硬化 | 罗阳镇门楼底村 | 旺坑厝下垟至承天 | 2020.05 | 道路硬化1750㎡（均宽3.2m）,厚0.16m。 | 30 | 15 | 16.7 | 15 |
| 6 | 罗阳镇 | 桂坪村产业道路硬化 | 罗阳镇桂坪村 | 桂坪村直龙 | 2020.05 | 道路硬化1750㎡,厚0.16m（第一段直龙外龙，120㎡，第二段直龙内龙，1630㎡）。 | 30 | 15 | 16.7 | 15 |
| 7 | 司前镇 | 司前村高塔道路硬化工程 | 司前畲族镇司前村 | 高塔自然村至高塔坑 | 2020.05 | 硬化面积1750㎡,均宽3.5m,厚0.16m。 | 18 | 5 | 16.8 | 15 |
| 8 | 司前镇 | 左溪村朱家田道路硬化工程 | 司前畲族镇左溪村 | 五步虎塆至朱家田坳 | 2020.05 | 硬化面积1760㎡，均宽4m,厚0.16m。 | 15 | 6 | 16.9 | 15 |
| 9 | 司前镇 | 新北村上升靠树岭道路硬化工程 | 司前畲族镇新北村 | 上升靠树岭至坟林 | 2020.05 | 硬化面积1750㎡，均宽3.5m,厚0.16m。 | 15 | 5 | 16.8 | 15 |
| 10 | 司前镇 | 里光村陈坑道路硬化工程 | 司前畲族镇里光村 | 里光村桥头至陈坑 | 2020.05 | 硬化面积1750㎡，均宽3.5m,厚0.16m。 | 22 | 5 | 16.8 | 15 |
| 11 | 百丈镇 | 新建饮用水工程（小型公益） | 百丈镇南坑垟村 | 台石、石传坑 | 2020.05 | 1.建设拦坝长5m，下宽0.9m，上宽0.6m，高1m； 2.过滤池1个8m3（长2m、宽2m、高2m）； 3.沉沙池1个3.6m3（长1.4m、宽2.6m、高1m）； 4.PE水管（Ф63mm）4500m及配件。 | 20 | 10 | 17 | 15 |
| 12 | 百丈镇 | 百丈镇双岭村道路硬化项目 | 百丈镇双岭村 | 恭坑自然村庙下三坵至双岭亭水塘口 | 2020.05 | 道路硬化2100㎡，均宽2.5m，厚0.14m（含会车道2处）。 | 20 | 5 | 17 | 15 |
| 13 | 包垟乡 | 新塘垟村道路硬化 | 包垟乡新塘垟村 | 包垟乡新塘垟村长湾至打铁垄 | 2020.05 | 道路硬化1100㎡，均宽2.5m，厚0.14米（含会车道）。 | 38 | 12 | 9.2 | 8.3 |
| 14 | 包垟乡 | 岩上村回头弯至池湖岗头道路硬化 | 包垟乡岩上村 | 包垟乡岩上村 | 2020.05 | 道路硬化长1750㎡，均宽3m，厚0.16m。 | 45 | 13 | 17 | 15 |
| 15 | 筱村镇 | 防洪堤工程 | 筱村镇永兴村 | 永兴村温垟 | 2020.05 | 建设公路桥至安顺桥防洪堤270m3（长82m×宽1m×高3.3m），水泥压顶208m2，厚0.16m； 建设公路桥至翁山友老房前防洪堤43m3（长18m×宽0.8m×高3m），水泥压顶14.4m2，厚0.14m。 | 33 | 30 | 10 | 9 |
| 16 | 筱村镇 | 道路硬化工程 | 筱村镇外垟村 | 外垟村八石岭头至山岭 | 2020.05 | 八石岭头至余山岭道路硬化工程全长500m，均宽3.5m，厚0.16m。 | 40 | 30 | 17 | 15 |
| 17 | 筱村镇 | 场地硬化及驳坎建设 | 筱村镇兴东村 | 兴东村文化礼堂广场 | 2020.05 | 场地硬化1100m2,厚0.16m；水泥浇灌驳坎25.4m3（长26m×高2m；长25m×高3m;宽0.2m）。 | 34 | 30 | 12 | 10.5 |
| 18 | 南浦溪镇 | 新源村水口停车场建设工程 | 南浦溪镇新源村 | 南浦溪镇新源村 | 2020.05 | 新建水口停车场及主体建设，面积200㎡（厚0.18m、结构柱梁0.3×0.3×2×10=1.8m³、钢筋8.3t)。 | 20 | 10 | 20 | 18 |
| 19 | 南浦溪镇 | 箬垟村垟心桥和田垄道路硬化工程 | 南浦溪镇箬垟村 | 南浦溪镇箬垟村 | 2020.05 | ①道路硬化150m²，厚0.14m（均宽2.5m、长度60m）；②鹅卵石古道长度35m、均宽2m；③道路硬化1650m²，厚0.14m（均宽3m、长度550m）。 | 20 | 7 | 16.5 | 14.8 |
| 20 | 南浦溪镇 | 周新村新田坟脚至埯基田道路硬化工程 | 南浦溪镇周新村 | 周新村新田 | 2020.05 | 道路硬化1900㎡，均宽3.5m，厚0.16m。 | 20 | 8 | 17 | 15 |
| 21 | 泗溪镇 | 垃圾道硬化 | 泗溪镇白柯塆村 | 白柯塆村新厝水井至下寮塆 | 2020.05 | 道路硬化2200㎡，厚0.16m。 | 14 | 14 | 21 | 18 |
| 22 | 泗溪镇 | 道路硬化 | 泗溪镇祥和村 | 祥和村春臼坑老屋下 | 2020.05 | 道路硬化1750㎡，厚0.16m（其中大湾1200㎡；老屋下自来水厂至后山坑550㎡）。 | 30 | 11 | 16.8 | 15 |
| 23 | 泗溪镇 | 玉岩村小型公益来料加工场 | 泗溪镇玉岩村 | 玉岩村 | 2020.05 | 新建来料加工场高3m，长21m，宽10m。 | 26 | 26 | 19 | 17 |
| 24 | 泗溪镇 | 道路硬化 | 泗溪镇筠竹坑村 | 筠竹坑村铁炉洋蔗头栏路口至新房子 | 2020.05 | 道路硬化2000㎡，厚.16m。 | 27 | 9 | 19 | 17 |
| 25 | 泗溪镇 | 路面硬化 | 泗溪镇溪源村 | 溪源村滨江路亭子至五担路 | 2020.05 | 道路硬化2100㎡，厚0.16m。 | 15 | 10 | 18 | 16 |
| 26 | 东溪乡 | 道路硬化 | 东溪乡秀溪村 | 秀溪村苏麻底自然村 | 2020.05 | 道路硬化1800㎡，均宽3m，厚0.16m。 | 15 | 5 | 17 | 15 |
| 27 | 东溪乡 | 犁壁岗道路硬化工程 | 东溪乡上村村 | 上村村犁壁岗自然村 | 2020.05 | 道路硬化930㎡，均宽3m，厚0.16m（上段硬化长50m；下段长260m）。 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| 28 | 东溪乡 | 旁洋仔坑仔溪防洪堤建设 | 东溪乡琴桥村 | 琴桥村旁洋仔坑仔溪 | 2020.05 | 建设溪流防洪堤440m3（200m,均高2.2m，上宽0.7m，下宽1.3m）,干砌；压顶140㎡，厚0.1m。 | 11 | 6 | 11 | 9.9 |
| 29 | 凤垟乡 | 道路硬化工程 | 凤垟乡洲路村 | 洲路村大界水塘至岭后垅 | 2020.05 | 道路硬化1755㎡，均宽3m，厚0.16m。 | 30 | 16 | 16.8 | 15 |
| 30 | 凤垟乡 | 道路硬化工程 | 凤垟乡梧桐垟村 | 低垟仔公路路口起 | 2020.05 | 道路硬化1750㎡，均宽3.5m，厚.16m。 | 20 | 12 | 16.7 | 15 |
| 31 | 彭溪镇 | 路灯亮化工程 | 彭溪镇官引村 | 官引村 | 2020.05 | 路灯建设60盏（6米高XLL-OO8型40盏，5米高XLL-TY05型号20盏）。 | 56 | 8 | 18 | 15 |
| 32 | 彭溪镇 | 道路硬化工程 | 彭溪镇水尾村 | 银洞村下炉 | 2020.05 | 道路硬化1750㎡，均宽3.5m，厚0.16m（含避车道）。 | 10 | 2 | 17 | 15 |
| 33 | 彭溪镇 | 双溪口内尞道路硬化工程 | 彭溪镇双源村 | 双源村（双溪口）内尞 | 2020.05 | 道路硬化1500㎡，均宽3.5m，厚0.16m（含避车道）。 | 9 | 2 | 14.5 | 13 |
| 34 | 彭溪镇 | 联山村（均山）村边道路建设 | 彭溪镇联山村 | 联山村（均山） | 2020.05 | 新建仿木水泥栏杆326m，道路硬化100m，均宽3.5m（厚度0.16m）；铺设水泥涵管50m（直径80cm）。 | 15 | 7 | 15 | 13.5 |
| 35 | 雅阳镇 | 道路硬化工程 | 雅阳镇福梅村 | 福梅村八旦至来龙岗 | 2020.05 | 道路硬化1750㎡，均宽3.5m，厚0.16m（含避车道）。 | 10 | 10 | 17 | 15 |
| 36 | 雅阳镇 | 道路硬化工程 | 雅阳镇上村村 | 上村村委会旁山后至北山 | 2020.05 | 路面硬化1400㎡，均宽3.5m以上（含碎石铺面），厚0.16m；三面光水渠长330m，宽0.4m，高0.4m，厚0.1m。 | 7 | 7 | 17 | 15 |
| 37 | 雅阳镇 | 道路硬化工程 | 雅阳镇下村村 | 叶婆坑门楼下-对面山 | 2020.05 | 道路硬化1600㎡，均宽3.5m，厚0.16m。 | 9 | 9 | 15 | 13.5 |
| 38 | 雅阳镇 | 道路硬化工程 | 雅阳镇新联村 | 大坪洋至东岭峡 | 2020.05 | 道路硬化1780㎡，均宽3.5m，厚0.16m。 | 11 | 11 | 17 | 15 |
| 39 | 柳峰乡 | 坑底至差米乾栏杆建设 | 柳峰乡上岚村 | 上岚村上柘头 | 2020.05 | 建设白石栏杆700m（坑底至下厝280m，下厝至差米乾420m）,栏杆高1m。 | 46 | 15 | 17.5 | 15 |
| 40 | 柳峰乡 | 五亩至牛栏后防洪堤建设 | 柳峰乡梧村村 | 梧村五亩牛栏后 | 2020.05 | 建设五亩至牛栏后防洪堤560m3，长200m，高2m（包含压顶厚0.1m），上宽0.8m，下宽2m，干砌、含基础开挖。 | 32 | 10 | 16.8 | 15 |
| 41 | 柳峰乡 | 卓宅溪流栏杆建设工程 | 柳峰乡卓宅村 | 卓宅村底 | 2020.05 | 建设卓宅村底溪花岗岩栏杆630m（长古至水井边长400m，鱼塘至石马潭长230m），栏杆高1.15m。 | 28 | 10 | 15.75 | 14 |
| 42 | 仕阳镇 | 上下北斗自然村基础设施建设 | 仕阳镇双林垟村 | 上下北斗自然村 | 2020.05 | 村内道路硬化1420㎡，厚0.12m；安装6米太阳能路灯10盏；建设三面光渠道180m*0.3m*0.3m，厚0.1m。 | 30 | 6 | 15 | 13.5 |
| 43 | 仕阳镇 | 村内安全设施建设 | 仕阳镇严山村 | 严山村外湾、柘湾等 | 2020.05 | 钢筋水泥浇铸挡墙180m3，路面硬化150㎡，厚0.16m，安装水泥仿古安全护栏300m。 | 40 | 22 | 17 | 15 |
| 44 | 仕阳镇 | 黄碧龙村石头塆至上宅道路硬化 | 仕阳镇黄碧龙村 | 石头塆至上宅 | 2020.05 | 道路硬化1750㎡，厚0.16m。 | 65 | 15 | 17 | 15 |
| 45 | 仕阳镇 | 简古潭溪边步行道建设 | 仕阳镇董源村 | 简古潭 | 2020.05 | 建设水泥挡土墙48m3，溪边道路硬化530㎡、厚0.14m，水泥仿古栏杆新建315m。 | 40 | 8 | 16 | 14.5 |
| 46 | 龟湖镇 | 白岩自然村饮用水项目建设 | 龟湖镇白银村 | 白岩自然村 | 2020.05 | 75PE管1000m，50PE管1500m、30PE管500m；蓄水池4m*4m*3m，厚0.24m；水坝1.2m高，4m长，厚0.80m；沉沙池长2m，宽1m，高1m。 | 58 | 8 | 15 | 13 |
| 47 | 龟湖镇 | 七星湖边道路硬化 | 龟湖镇董陈村 | 董陈村 | 2020.05 | 道路硬化2000㎡，均宽3.5m，厚0.16m，含两个会车道。 | 70 | 15 | 17.5 | 15 |
| 48 | 龟湖镇 | 龟湖镇合兴村章荣机耕路硬化 | 龟湖镇合兴村（章荣） | 合兴村（章荣） | 2020.05 | 道路硬化1780㎡，均宽3.5m，厚0.16m。 | 21 | 10 | 17 | 15 |
| 49 | 雪溪乡 | 雪溪电站至排山岭灌溉管道、渠道建设 | 雪溪乡桥东村 | 雪溪乡桥东村 | 2020.05 | 建设雪溪电站至桥东村排山岭灌溉PE管道1160m（Φ110mm×580m；Φ75mm×580m）；建设排山岭引水渠490m（0.3m×0.3m，厚0.1m）。 | 11 | 8 | 18 | 15 |
| 50 | 雪溪乡 | 亭坪生态停车场建设 | 雪溪乡武岭村 | 雪溪乡武岭村 | 2020.05 | 建设混凝土挡土墙30m（长30m，高3.5m，下宽0.6m,上宽0.4m）；硬化1275㎡，厚0.16m；新建高度1.1米石栏杆60米。 | 9 | 7 | 17 | 15 |
| 51 | 三魁镇 | 庵前村路灯改建项目 | 三魁镇庵前村 | 庵前村 | 2020.05 | 新建路灯32盏，高6米（铺设电线700米，避雷线700米，机座安装32个）。 | 32 | 24 | 16 | 14.4 |
| 52 | 三魁镇 | 薛内村打石岗至牛段坳产业道路硬化项目 | 三魁镇薛内村 | 薛内村打石岗 | 2020.05 | 道路硬化2000㎡，均宽3m，厚0.14m。 | 16 | 8 | 17 | 15 |
| 53 | 三魁镇 | 上武垟村道路硬化及挡墙新建项目 | 三魁镇上武垟村 | 三魁镇上武垟村大洋 | 2020.05 | 道路硬化652㎡，厚0.18m（其中40m，均宽10m；其中42m，均宽6m）；干砌挡墙150m3，长约82m，均高1.5m，上厚0.8m，下厚1.2m（其中18m两边做挡墙）。 | 41 | 21 | 11 | 9.9 |
| 54 | 三魁镇 | 戬州村官洋衆洋底路面硬化及石墙砌建栏杆新建项目 | 三魁镇戬州村 | 戬州村官洋衆洋底 | 2020.05 | 官洋衆洋底路边砌石墙166m3，（长约160m，高1.5m 上厚0.5m，下厚0.88m），路面硬化430㎡，厚0.18m（长约215m，均宽2m）；路面硬化72㎡，厚0.1m（长约60m，均宽1.2m）；新建水泥栏杆300m，高1.2m。 | 24 | 12 | 16.6 | 15 |
| 55 | 三魁镇 | 曲尺潭村自来水新建工程 | 三魁镇曲尺潭村 | 曲尺潭村 | 2020.05 | 新建蓄水池1个（2.5m×3.5m×3m，壁厚0.3m）；新建净水池2个（1m×1m×1.5m，壁厚0.2m），新建曲尺潭村北坑底至曲水嘉园自来水管道1900m（PE50MM）,100m（PE90MM）。 | 40 | 20 | 9.5 | 8.5 |
| 56 | 西旸镇 | 余坑防洪堤建设工程 | 西旸镇可垟村 | 可垟村余坑自然村 | 2020.05 | 建设防洪堤720m3〔长320m，上宽0.8m，下宽1m，高2.5m（包括水泥压顶0.1m）〕。 | 33 | 15 | 18.8 | 15 |
| 57 | 西旸镇 | 墩洋头至后坑仔道路硬化 | 西旸镇双旸村 | 双旸村底西坑自然村 | 2020.05 | 道路硬化1800m2（长600m，宽3m），厚0.16m。 | 30 | 10 | 17.5 | 15 |
| 58 | 大安乡 | 大安乡罗汉村洋头石栏杆建设 | 大安乡罗汉村 | 罗汉村过溪头至洋头 | 2020.05 | 建设大理石栏杆（带栏板）480m，栏杆高1.1m。 | 18 | 6 | 16.8 | 15 |
| 59 | 竹里乡 | 火烧座自然村道路硬化 | 竹里畲族乡茶石村 | 泰顺县竹里畲族乡茶石村火烧座自然村 | 2020.05 | 火烧座自然村道路硬化2000m2，均宽3.5m，厚0.16m。 | 13 | 4 | 19 | 15 |
|  | 合 | 计 |  |  |  |  | 1577 | 692 | 946.95 | 835.5 |