附件

2018年度拟落实市派第一书记扶贫帮扶项目汇总表

| **序号** | **项目名称** | **实施单位** | **市派第**  **一书记** | **实施 地点** | **实施时间 （年、月）** | **建设内容及规模 （亩、km×m）** | **受益农户（户）** | **其中低收入农户（户）** | **申请补助资金（万元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 门楼外村道路硬化、栏杆及挡墙建设工程 | 罗阳镇 门楼外村 | 曾翰清 | 门楼外 小 洋 | 2019.3—12 | 新建栏杆长200m，高1.1m；路面硬化约600㎡，厚0.18m；挡墙200m³。总投资约16.8万元。 | 40 | 20 | 15 |  |
| 2 | 玉溪村路灯建设工程 | 筱村镇玉溪村 | 林荣迪 | 玉溪村 | 2019.3—12 | 新建高3.5米三火路灯33盏,高8米三火路灯1盏。总投资约15.7万元。 | 14 | 14 | 15 |  |
| 3 | 月湖村产业道路硬化项目 | 彭溪镇 月湖村 | 沈 跃 | 月湖村顺兴、对面山、大坪、利下自然村 | 2019.3—12 | 产业道路硬化1100㎡（厚度0.14m）,操作道硬化900㎡（厚0.08m）。总投资约16万元。 | 11 | 3 | 15 |  |
| 4 | 东安村路口机耕路拓宽工程 | 雅阳镇 东安村 | 张蜀孟 | 东安村 路 口 | 2019.3—12 | 在东安村路口处拓宽道路长约230m，新建挡土墙约540m³，开挖原土方约480m³;新建排水沟长200m，平均宽度0.3m，高度约0.4m。涵洞直径约0.5m，长30m.总投资约16.7万元。 | 26 | 10 | 15 |  |
| 5 | 瑞昌村桥头至水尾宫机耕路硬化及亮化工程 | 仕阳镇 瑞昌村 | 谢德款 | 瑞昌村桥头至水尾宫 | 2019.3—12 | 大路路面硬化1200㎡，厚0.16m；小路路面硬化288㎡，厚0.08m；新建设高6mLED路灯15盏(单头13盏，双头2盏）。总投资约16万元。 | 11 | 11 | 15 |  |
| 6 | 黄沙坑村路灯改造工程 | 三魁镇 黄沙坑村 | 林小乐 | 黄沙坑村 | 2019.3—12 | 新建黄沙坑村村内道路两侧路灯30盏，高5m；水尾潭边新装8盏景观灯，高3m；4头广场灯3盏，高9m；线管铺设3公里，机座安装41个。总投资约16.5万元。 | 33 | 18 | 15 |  |