附件

2024年县水利局安全生产重点工作计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点工作** | **时间安排** | **责任单位** |
| 1 | 局领导检查局直属单位安全 | 春节等节日及重要时段 | 局安委办、局规建科 |
| 2 | 水利安全生产工作例会 | 每季度 | 局规建科 |
| 3 | 制定县水利安全生产治本攻坚三年行动方案并组织实施 | 3月 | 局规建科 |
| 4 | 安全生产月活动 | 6月 | 局安委办、局安委会成员单位 |
| 5 | 组织参加全国水利安全生产知识网络竞赛 | 6月 | 局安委办、局安委会成员单位 |
| 6 | 半年度安全生产形势分析会 | 7-8月 | 局安委办、局安委会成员单位 |
| 7 | 水利施工企业安全生产标准化自评和评级 | 6月-12月 | 局规建科 |
| 8 | 水利工程安全文明标化工地创建和评审 | 全年 | 县建管中心 |
| 9 | 水利建设项目安全风险普查 | 4月-6月 | 县建管中心 |
| 10 | 水旱灾害防御监督检查（同步检查安全） | 全年 | 县运管中心 |
| 11 | 在建工程水土保持监督检查 | 全年 | 县水土保持与水资源中心 |
| 12 | “美丽河湖”建设监督检查（同步检查安全） | 全年 | 县建管中心 |
| 13 | 河湖“清四乱”检查 | 全年 | 县水政中心 |
| 14 | 山塘质量安全检查 | 4月-12月 | 县建管中心 |
| 15 | 在建重点水利工程标后履约检查 | 3月-12月 | 县建管中心 |
| 16 | 小型水库系统治理工作督查（同步检查安全） | 6月-8月 | 县运管中心 |
| 17 | 小型水库安全运行监督检查 | 全年 | 县运管中心 |
| 18 | 水利工程运行管理安全检查 | 全年 | 县运管中心 |
| 19 | 农村供水安全督导检查与绩效评价 | 4月-11月 | 县农水中心 |