## 附件3

## 泰顺县企业投资项目竣工验收“最多30天”

## 责任清单

| 序号 | 审批环节 | 具体节点 | 时间要求 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竣工验收 | 受理 | 1天 | 综合投资窗口 | 投资项目综合窗口接收验收所需的申请材料并受理推送至相关部门 |
|  |  | 组织竣工联合验收 | 5天 | 县住建局 | 住建部门5天内牵头组织竣工联合验收实地踏勘 |
|  |  | 出具整改通知书 | 4天 | 县住建局、县人防办、、县气象局、县公安消防局（涉及易燃易爆的建设工程时） | 实地踏勘后现场存在问题需要整改的，相关部门4天内出具整改通知书；无需整改的直接进入“出具合格的有关证件或文件”环节 |
|  |  | 按要求整改 | 15天 | 企业 | 建设单位在15天内进行整改 |
|  |  | 出具不合格的有关文件或出具合格的有关证件、文件 | 5天 | 县住建局、县人防办、县气象局、县公安消防局（涉及易燃易爆的建设工程时） | 建设单位整改后仍不合格的，相关部门在5天内出具不合格的有关文件并分别交至综合受理窗口，由综合受理窗口告知企业；整改后合格的，相关部门在5天内出具合格的有关证件或文件并分别交至综合受理窗口，由综合受理窗口告知企业。 |
|  |  | 全流程 | 30天 |  |  |