附件

2020年度市派第一书记（农村工作指导员）扶贫帮扶项目实施计划和补助资金一览表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **实施单位** | **市派第****一书记** | **实施地点** | **实施时间****（年、月）** | **建设内容规模（亩、km×m）** | **受益农户（户）** | **其中低收入农户（户）** | **项目投资** |
| **总投资** | **申请****补助** | **自筹****资金** |
| 1 | 贝谷村村道道路硬化及仿木栏杆项目 | 罗阳镇贝谷村 | 陈宇辉 | 贝谷村 | 2021.1 | 道路硬化面积360㎡，均宽2.5m，厚度0.16m；仿木栏杆280m，高1.1m；浆砌挡土墙长135m，均宽0.4m，高度0.6m。 | **40** | **15** | **11.2** | **10** | **1.2** |
| 2 | 孙坪村吴山村道道路硬化工程 | 南浦溪镇孙坪村 | 余玮 | 孙坪村吴山 | 2021.1 | 道路硬化1400m，均宽1m，厚0.10m，（需人工挑抬，路面整理）。 | **18** | **6** | **10.5** | **10** | **0.5** |
| 3 | 高场蓝厝至后山排水渠道建设工程 | 柳峰乡墩头村 | 周永波 | 墩头村高场 | 2021.1 | 建设高场蓝厝至后山排水渠道194m，均宽1m，高1.2m，底部厚度0.2m，壁厚0.2m（含基础开挖、土方回填） | **45** | **5** | **11** | **10** | **1** |
| 4 | 黄碧龙村茶叶基地配套设施——岔路口至沈洋茶叶产业基地 | 仕阳镇黄碧龙村 | 杨立志 | 岔路口至沈洋 | 2021.1 | 道路硬化1320㎡，均宽3m，厚度14cm。 | **40** | **4** | **11.2** | **10** | **1.2** |
| 5 | 樱桃番茄采摘园建设 | 大安花坪头村 | 张海利 | 大安花坪头村前溪 | 2021.1 | 单体钢管大棚3.5亩 | **12** | **4** | **10.5** | **10** | **0.5** |