附件1

扶贫领域专项走访督查发现问题清单

| 乡镇 | 存在问题 |
| --- | --- |
| 罗阳镇 | 洲岭社区龙华村产业道路硬化项目，计划2020年8月完成，但经实地查盾，至今未动工。 |
| 彭溪镇 | 柘下村畜牧场至石壁口道路硬化1350平方米项目，计划2020年8月完成，但经实地查看，至今未动工。 |
| 雪溪乡 | 保兴村帮扶机制欠缺，“一户一策一干部”落实不到位，低收入农户安排落实不够精准。 |
| 司前镇等 | 2019年低收入产业发展类项目资金闲置18.6万元。 |
| 东溪乡 | 上村村产业道路新建及硬化工程，原定2018.9-2019.8的工期仍在施工中。 |
| 包垟乡 | 包垟底村毛庄自然村饮用水工程(金额2万)，作为2019年的项目申报补助资金，实际上已于2016年已经建好。 |
| 西旸镇 | 叶瑞旸村水渠修缮工程，村干部不了解工程情况，现场查看这条被损毁的水渠，却尚未动工修缮。 |