附件2

2018年泰顺县重点建设项目投资任务清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 2018年固定资产投资任务 | 一季度固定资产投资任务 | 二季度固定资产投资任务 | 三季度固定资产投资任务 | 四季度固定资产投资任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳至宁德高速公路（泰顺段） | 160000 | 20000 | 40000 | 50000 | 50000 | 龙丽温高速公路泰顺段工程建设指挥部 |
| 2 | 华东大峡谷国际旅游度假区项目 | 50000 | 0 | 0 | 3000 | 47000 | 雅阳镇 |
| 3 | 廊氡创国家级度假区 | 27167 | 2600 | 7700 | 9250 | 7617 | 县风景旅游局 |
| 其中： | 雅阳镇小城镇环境综合整治 | 7450 | 1800 | 2500 | 2350 | 800 | 雅阳镇 |
|  | 泗溪镇小城镇环境综合整治 | 6700 | 800 | 2300 | 2400 | 1200 | 泗溪镇 |
| 4 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 5000 | 200 | 1000 | 1500 | 2300 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程指挥部 |
| 5 | 泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目 | 14000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 泰顺污水处理总厂和给排水工程指挥部 |
| 6 | 廊桥文化广场综合体 | 22000 | 0 | 5000 | 7000 | 10000 | 泗溪镇 |
| 7 | 泰顺县委党校（县行政学校） | 2000 | 300 | 200 | 500 | 1000 | 县委党校 |
| 8 | 泰顺县中心城区B-11地块工程 | 50000 | 5000 | 12000 | 18000 | 15000 | 罗阳镇 |
| 9 | MZ-05-05地块(公安交警大楼西侧） | 28000 | 5600 | 5600 | 5600 | 11200 | 罗阳镇 |
| 10 | 泰顺文化三馆建设 （博物馆、非遗馆、美术馆）工程 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 600 | 罗阳镇（罗阳功能区） |
| 11 | 文祥大道高速连接线（廊桥大道-外环路） | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 罗阳镇（罗阳功能区） |
| 12 | 月山下至牛栏岗公路起点交叉口平改立工程 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 罗阳镇（罗阳功能区） |
| 13 | 235国道泰顺金北斗至牛栏岗段改建工程 | 20000 | 1200 | 2500 | 4800 | 5500 | 235国道泰顺段改建工程指挥部 |
| 14 | 泰顺月山下（高速出口）至牛栏岗段公路工程 | 3500 | 400 | 800 | 1100 | 1200 | 泰顺县月山下至牛栏岗公路工程建设指挥部 |
| 15 | 泰顺县文福公路改建工程 （横坑至泗溪段、仕阳至龟湖段）项目 | 13400 | 2144 | 3216 | 3618 | 4422 | 泰顺县文福公路改建工程（横坑至泗溪段、仕阳至龟湖段）指挥部 |
| 16 | 新浦至包垟公路改建工程 | 2164 | 620 | 720 | 524 | 300 | 新浦至包垟公路改建工程指挥部 |
| 17 | 泰顺县袁家地至长垄公路工程 | 1500 | 150 | 300 | 450 | 600 | 泰顺县袁家地至长垄公路工程建设指挥部 |
| 18 | 殡仪馆异地迁建工程 | 1500 | 150 | 300 | 450 | 600 | 罗阳镇（罗阳功能区） |
| 19 | 泰顺县南浦溪景区开发 | 5000 | 800 | 1500 | 1200 | 1500 | 南浦溪镇 |
| 20 | 塔头底温泉古村 | 10000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 雅阳镇 |
| 21 | 云岚牧场 | 4000 | 800 | 1200 | 1100 | 900 | 柳峰乡 |
| 22 | 云湖天地康旅产业综合项目 | 7500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 司前畲族镇 |
| 23 | 泰顺县文祥小学建设工程 | 2600 | 208 | 312 | 910 | 1170 | 罗阳镇（罗阳功能区） |
| 24 | 文祥湖水库 | 3000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 罗阳镇（罗阳功能区） |
| 25 | 罗阳镇小微企业创业园 | 10000 | 500 | 1000 | 5000 | 3500 | 罗阳镇 |
| 26 | 彭月小微创业园改造提升工程 | 10000 | 1000 | 2500 | 2500 | 4000 | 彭月产业基地管委会 |
| 27 | 垃圾无害化综合处理项目 | 6500 | 1300 | 1000 | 1500 | 2700 | 县环保局 |
| 28 | 交洋土楼开发利用 | 14000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 罗阳镇 |
| 生态搬迁项目 | 156430 |  |  |  |  | 生态避灾搬迁指挥部 |
| 1 | 枫树梢旧村改造安置点 | 10000 | 2500 | 3000 | 3000 | 1500 | 罗阳镇 |
| 2 | 川山垟城中村改造安置点 | 19000 | 2300 | 5000 | 6500 | 5200 | 罗阳镇 |
| 3 | 畲族风情园二期 | 4000 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 司前畲族镇 |
| 4 | 洄澜小区13-12地块农房集聚点工程 | 1800 | 400 | 500 | 400 | 500 | 司前畲族镇 |
| 5 | 泗溪镇无区域避灾安置小区（保障性安居工程） | 3410 | 300 | 800 | 1000 | 1310 | 泗溪镇 |
| 6 | 泗溪镇下桥无区域避灾安置小区 | 4850 | 400 | 1200 | 1400 | 1850 | 泗溪镇 |
| 7 | 泗溪夹边洋抗震安居工程 | 10060 | 1000 | 2500 | 3000 | 3560 | 泗溪镇 |
| 8 | 泗溪洋心安置点二期工程 | 7650 | 600 | 1800 | 2400 | 2850 | 泗溪镇 |
| 9 | 包垟乡中心村抗震安置小区 | 4420 | 900 | 900 | 1220 | 1400 | 包垟乡 |
| 10 | 龟湖镇龟湖村避灾安置小区 | 3150 | 112 | 489 | 952 | 1597 | 龟湖镇 |
| 11 | 库尾垅抗震安居小区一期 | 9710 | 1200 | 1800 | 2800 | 3910 | 南浦溪镇 |
| 12 | 库尾垅抗震安居小区二期 | 3000 | 560 | 760 | 900 | 780 | 南浦溪镇 |
| 13 | 夏沙港避灾小区（农房集聚点二期） | 1000 | 200 | 400 | 300 | 100 | 仕阳镇 |
| 14 | 垟边村底垟避灾安置点 | 1200 | 100 | 200 | 300 | 600 | 西旸镇 |
| 15 | 东洋抗震安居小区（一期） | 3351 | 351 | 600 | 600 | 1800 | 筱村镇 |
| 16 | 东洋抗震安居小区二期 | 3750 | 150 | 300 | 700 | 2600 | 筱村镇 |
| 17 | 枫岙抗震安居小区 | 2200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 筱村镇 |
| 18 | 玉溪村灾害避让安置点 | 2800 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 筱村镇 |
| 19 | 雪溪乡山前村异地搬迁点工程 | 1200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 雪溪乡 |
| 20 | 雪溪乡武岭村异地搬迁点工程 | 279 | 100 | 179 | 0 | 0 | 雪溪乡 |
| 21 | 雅阳镇塔尾洋农房集聚点工程 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 500 | 雅阳镇 |
| 22 | 雅阳镇城中村危旧房改造集中安置点 | 2750 | 300 | 800 | 850 | 800 | 雅阳镇 |
| 23 | 东安下山移民点 | 2000 | 380 | 600 | 650 | 370 | 雅阳镇 |
| 24 | 雅阳镇和平下山移民点工程 | 1800 | 0 | 500 | 700 | 600 | 雅阳镇 |
| 25 | 竹里生态大搬迁 | 2300 | 375 | 675 | 775 | 475 | 竹里畲族乡 |
| 26 | 大安乡避灾安置小区 | 600 | 50 | 150 | 250 | 150 | 大安乡 |
| 27 | 东溪乡避灾安置小区 | 1000 | 0 | 200 | 400 | 400 | 东溪乡 |
| 28 | 柳峰乡墩头村加亩湾避灾小区 | 1710 | 100 | 500 | 500 | 610 | 柳峰乡 |
| 29 | 江渡村保障房工程 | 8000 | 200 | 2000 | 3000 | 2800 | 罗阳镇 |
| 30 | 潘洋新村大拆大整改建工程（灾后重建项目） | 4500 | 200 | 1000 | 1600 | 1700 | 南浦溪镇 |
| 31 | 上交垟灾后重建安置工程 | 3500 | 300 | 1000 | 1200 | 1000 | 南浦溪镇 |
| 32 | 戬州村避灾安置点 | 1930 | 230 | 300 | 1000 | 400 | 三魁镇 |
| 33 | 薛外村避灾安置点 | 2130 | 80 | 150 | 500 | 1400 | 三魁镇 |
| 34 | 避灾服务中心（三农文体中心） | 500 | 100 | 100 | 200 | 100 | 仕阳镇 |
| 35 | 左溪避灾安置小区 | 550 | 0 | 100 | 200 | 250 | 司前畲族镇 |
| 36 | 司前镇旧厂区改造项目（滨江二路改造工程） | 900 | 200 | 250 | 250 | 200 | 司前畲族镇 |
| 37 | 司前民族体育中心（避灾安置中心） | 2000 | 0 | 300 | 800 | 900 | 司前畲族镇 |
| 38 | 司前畲族风情园三期建设工程 | 1000 | 0 | 200 | 400 | 400 | 司前畲族镇 |
| 39 | 门楼坳村棚户区改造工程 | 1500 | 50 | 100 | 550 | 800 | 西旸镇 |
| 40 | 尾厝村避灾安置小区 | 3000 | 500 | 300 | 500 | 1700 | 西旸镇 |
| 41 | 筱村镇地质灾害避让安置点（一区） | 1550 | 150 | 300 | 400 | 700 | 筱村镇 |
| 42 | 枫岙危房改造避让安置小区 | 2700 | 100 | 300 | 800 | 1500 | 筱村镇 |
| 43 | 枫林村灾害避让安置点 | 2750 | 50 | 200 | 500 | 2000 | 筱村镇 |
| 44 | 雅阳镇上仁避灾安置点 | 2000 | 0 | 400 | 800 | 800 | 雅阳镇 |
| 45 | 竹里避灾安置小区 | 730 | 200 | 260 | 170 | 100 | 竹里畲族乡 |
| 46 | 包垟乡避灾安置点 | 4600 | 300 | 900 | 1100 | 2300 | 包垟乡 |
| 47 | 凤垟避灾安置小区（一期） | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 凤垟乡 |
| 小城镇环境综合整治 | 28200 |  |  |  |  | 生态搬迁指挥部 |
| 1 | 泰顺县仕阳镇小城镇环境综合整治 | 2700 | 300 | 800 | 800 | 800 | 仕阳镇 |
| 2 | 包垟乡小城镇环境综合整治 | 650 | 100 | 200 | 200 | 150 | 包垟乡 |
| 3 | 大安乡小城镇环境综合整治 | 1100 | 200 | 400 | 400 | 100 | 大安乡 |
| 4 | 东溪乡小城镇环境综合整治项目 | 1400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 东溪乡 |
| 5 | 凤垟乡小城镇环境综合整治项目 | 1600 | 100 | 300 | 450 | 750 | 凤垟乡 |
| 6 | 龟湖小城镇综合环境整治 | 1400 | 102 | 225 | 413 | 660 | 龟湖镇 |
| 7 | 柳峰乡小城镇环境综合整治 | 1400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 柳峰乡 |
| 8 | 南浦溪镇小城镇综合整治 | 1400 | 300 | 600 | 300 | 200 | 南浦溪镇 |
| 9 | 三魁镇小城镇环境综合整治项目 | 1400 | 200 | 200 | 500 | 500 | 三魁镇 |
| 10 | 司前小城镇环境综合整治（畲族风情小镇） | 3000 | 700 | 700 | 800 | 800 | 司前畲族镇 |
| 11 | 西旸镇小城镇综合治理续建 | 3500 | 2000 | 800 | 500 | 200 | 西旸镇 |
| 12 | 筱村镇小城镇环境综合整治 | 3000 | 300 | 500 | 800 | 1400 | 筱村镇 |
| 13 | 雪溪乡小城镇环境综合整治项目 | 1300 | 100 | 300 | 500 | 400 | 雪溪乡 |
| 14 | 百丈小城镇环境综合整治 | 2100 | 250 | 380 | 1050 | 420 | 百丈镇 |
| 15 | 竹里乡小城镇环境综合整治及美丽乡村创建项目 | 800 | 200 | 300 | 200 | 100 | 竹里畲族乡 |
| 16 | 彭溪镇小城镇综合整治及美丽乡村创建项目 | 1700 | 170 | 425 | 425 | 680 | 彭溪镇 |
| 17 | 罗阳镇美丽乡村创建项目 | 550 | 50 | 150 | 150 | 200 | 罗阳镇 |